- 施工单位机构设置、工作职责、管理制度：

- 机构设置

- 项目经理部

- 1. 项目经理：1名，作为工程项目的总负责人，对项目的质量、进度、安全、成本等全面负责。直接向公司总经理汇报工作，拥有对项目的经营决策权、生产指挥权、财务支配权以及项目管理班子成员的聘任与解聘权。

- 项目技术负责人：1名，直接领导技术部工作，负责组织工程的技术质量工作，审核工程施工组织设计与施工方案，主持工程质量管理保证体系的建立，解决技术质量问题，落实质量责任制，确定工程关键过程和特殊过程及相应技术参数和实施措施 。

- （二）职能部门

- 1. 技术部：由技术人员组成，在项目技术负责人领导下，负责编制施工技术方案、技术交底，解决施工中的技术难题，收集和整理技术资料。

- 2. 质量部：配备质检员，负责质量计划、创优计划的编制与落实，督促检查原材料的检验和试验工作，进行现场质量自检并配合监理工程师做好质量检验，制定质量通病预防措施，对工程质量进行自检评定，完成各种质量记录和相关资料报表，参加质量评定和隐蔽工程的检查验收，建立质量管理日志，协助项目技术负责人组织工程竣工交付 。

- 安全部：设安全员，在公司及项目经理领导下，监督和督促项目所属各科室、施工队组对安全政策、法令、规章制度和上级指示的贯彻执行情况，制订本业务系统具体实施办法，组织项目经理部定期安全检查，督促工程每月两次安全检查和专题安全活动，抓好经常性安全宣传教育，负责工伤事故和生产性火灾事故的调查并及时上报 。

- 二、工作职责

- （一）项目经理

- 1. 全面负责项目的管理工作，确保项目目标的实现，对项目的质量、进度、安全、成本等负总责。

- 2. 确定工程部组织机构及人员配备，制定规章制度，明确有关人员职责，组织工程经理部开展工作。

- 3. 及时、适当地做出工程管理决策，如投标报价决策、分包选择决策、重大技术方案决策、合同签订及变更决策等。

- 与业主、监理保持密切沟通，及时解决各种问题，维护良好合作关系，确保业主利益 。

- （二）项目技术负责人

- 1. 领导技术部开展工作，组织工程的技术质量工作。

- 2. 审核工程施工组织设计与施工方案，确保方案的科学性和可行性。

- 3. 主持工程质量管理保证体系的建立，落实质量责任制，解决技术质量问题。

- 4. 确定工程关键过程和特殊过程及相应技术参数和实施措施，与设计、监理保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施 。

- 组织专家对关键技术难题进行科研攻关，研究新工艺、新技术，推动工程顺利进行 。

- 三、管理制度

- （一）工程质量管理

- 1. 建立完善的质量管理体系，制定质量方针和目标，明确各部门和人员的质量职责 。

- 2. 加强对原材料、构配件、设备等的质量控制，严格执行进场检验制度，不合格材料严禁用于工程 。

- 3. 对施工过程进行全程质量监控，严格按照施工规范和设计要求进行施工，落实“三检”制度（自检、互检、专检） 。

- 4. 定期召开质量分析会，对出现的质量问题进行分析和整改，不断提高工程质量 。

- 5. 工程竣工后，按照相关标准和规范进行验收，确保工程质量符合要求 。

- （二）安全生产管理

- 1. 建立健全安全生产责任制，明确各部门和人员的安全职责，签订安全生产责任书 。

- 2. 制定安全生产操作规程，规范施工人员的操作行为，杜绝违规作业 。

- 3. 加强对施工现场的安全管理，设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患 。

- 4. 定期组织安全生产培训和应急演练，提高施工人员的安全意识和应急处置能力 。

- 5.发生安全事故时，按照应急预案及时进行处理，并按照规定上报，不得隐瞒不报 。